REUNIONES

# Reunión 27/05/2024

* Se discutió que nosotros seríamos responsables de la gestión de los servidoresy que, posteriormente, se concretarían los cambios presupuestarios.
* Se mencionó que las plantillas de los certificados pueden tener cualquier formato, ya que se pueden solicitar a los diseñadores.
* Confirmamos que se realizarán reuniones periódicas cada 10-15 días para revisar el progreso de la plataforma.
* La fecha de entrega se pospuso, y se entendió que sería necesario realizar pruebas y transferir datos para tener todo listo a principios de agosto, coincidiendo con la temporada alta de seguros de caza.
* Se hablo de que tienen que solicitar la información necesaria de los informes y que nos informarían más adelante.